## 5.5 Plan de Comunicacion

El Plan de Comunicacion define los canales, frecuencias y responsables de cada intercambio de informacion relevante para el proyecto GymManager, tanto a nivel interno del equipo Scrum como hacia los stakeholders externos. Su objetivo es garantizar la transparencia del proceso de desarrollo, la participacion activa de las partes interesadas y la trazabilidad de las decisiones tomadas a lo largo de los seis sprints planificados.

### Comunicaciones Internas

Las siguientes ceremonias Scrum constituyen los principales mecanismos de comunicacion internos del equipo:

| Evento | Participantes | Frecuencia | Canal | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Todo el equipo Scrum | Inicio de cada Sprint (cada 21 dias) | Google Meet / Presencial | Scrum Master |
| Daily Stand-up | Equipo de desarrollo + Scrum Master | Diaria (15 min) | Google Meet / Presencial | Scrum Master |
| Sprint Review | Todo el equipo + Stakeholders | Fin de cada Sprint | Google Meet / Presencial | Product Owner |
| Retrospectiva | Equipo de desarrollo + Scrum Master | Fin de cada Sprint | Miro / Presencial | Scrum Master |

### Comunicaciones Externas

Para mantener alineados a los stakeholders externos y a la comision evaluadora, se establecen los siguientes canales de comunicacion:

| Comunicacion | Destinatario | Frecuencia | Canal | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe de avance | Docente / Comision evaluadora | Al finalizar cada Sprint | Google Drive (doc compartido) | Product Owner |
| Validacion de Historias | Stakeholders del gimnasio | Durante Sprint Review | Google Meet / Presencial | Product Owner |
| Instructivo de uso | Personal del gimnasio | Previo al despliegue final | PDF / Correo electronico | Scrum Master |
| Comunicado de lanzamiento | Socios y usuarios del sistema | Al completar Sprint 6 | Correo / Redes sociales | Product Owner |

### Herramientas de Soporte

Trello: seguimiento del backlog, tablero Kanban por sprint y asignacion de tareas al equipo de desarrollo.

Google Drive: repositorio central de documentacion del proyecto (actas, informes, manuales y entregables academicos), accesible para todos los miembros del equipo y para el docente evaluador.

## 5.6 Gestion de Incidentes

La Gestion de Incidentes establece el proceso mediante el cual el equipo detecta, clasifica, resuelve y comunica los errores o fallas que puedan surgir durante el desarrollo o las pruebas del sistema GymManager. Un incidente se define como cualquier evento no planificado que interrumpa o degrade la funcionalidad esperada del sistema, ya sea en entorno de desarrollo, testing o despliegue final.

### Clasificacion por Severidad

Cada incidente reportado es clasificado segun su impacto en la funcionalidad del sistema y en los tiempos del proyecto:

| Severidad | Descripcion | Tiempo de respuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta (P1) | Error critico que bloquea funcionalidad principal (ej: falla en accesos o pagos) | Inmediato — mismo dia | Scrum Master + dev asignado |
| Media (P2) | Error que afecta una funcionalidad secundaria o tiene workaround disponible | Dentro del sprint en curso | Dev asignado |
| Baja (P3) | Error menor, cosmético o de baja frecuencia de ocurrencia | Proximo sprint (backlog) | Product Owner prioriza |

### Flujo de Resolucion

El proceso de resolucion de incidentes sigue los siguientes pasos, independientemente de la severidad:

| Paso | Accion | Responsable | Canal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deteccion y reporte del incidente (issue en Trello con descripcion, captura y severidad) | Cualquier miembro del equipo | Trello |
| 2 | Clasificacion de severidad y asignacion al desarrollador correspondiente | Scrum Master | Trello + WhatsApp |
| 3 | Analisis, correccion e implementacion del fix en rama separada | Desarrollador asignado | Git / repositorio |
| 4 | Verificacion del fix y cierre del ticket con comentario de resolucion | QA / Scrum Master | Trello |
| 5 | Comunicacion a stakeholders si el incidente afecto entregas externas | Product Owner | Google Meet / correo |

### Registro y Trazabilidad

Todos los incidentes se registran como tarjetas en el tablero Trello del proyecto, bajo la lista "Incidentes / Bugs". Cada tarjeta debe incluir: descripcion del error, captura de pantalla o log relevante, nivel de severidad asignado, sprint en el que se detecto, responsable de la resolucion y fecha de cierre. Este registro permite auditar la calidad del proceso durante las revisiones academicas y retroalimentar las retrospectivas de sprint.